# Коммерческое предложение на автоматизированную башенную парковку на 77 машиномест.

# PPY Цена оборудования（10 уровней 77 машинных мест）

Валюта：USD

| № | Наименование | Спецификация | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная система | Устройство Горизонтального перемещения авто | шт | 1 |
|  |  | Транспортирующее устройство | шт | 1 |
|  |  | Подъемное устройство | шт | 1 |
|  |  | Ротационный выход и вход | шт | 1 |
|  |  | Система управления | комплект | 1 |
|  |  | Система выхода, входа итл | комплект | 1 |
| 3 | Кол-во машинных мест | （10уровней）77 |
| 4 | Сумма | 620928 $ |
| 5 | Цена оборудования | 8064 $ |
| Внимание: 1. Можно добавить по усмотрению“Систему видеонаблюдения”，53226$ 2. Данное предложение действительно в течении 60 дней |

В цену оборудования включены затраты на проект паркинга, монтажные, пуско-наладочные работы, и обучение персонала. Проект включает в себя следующие части: Фундаменты, архитектурно-строительная часть, ограждающие конструкции,  электроснабжение,  вентиляция, пожарная сигнализация, автоматика,  система безопасности.

Заказчик оплачивает авиа перелет  и оформление виз китайским специалистам.  Также обеспечивает проживание и питание. Командировочные китайским специалистам заказчик не выплачивает. Китайская сторона направит 10 человек для монтажных работ. Срок монтажных работ – 1 месяц.

При доставке оборудования паркинга потребуется  5-6  40 футовых контейнера. Примерная стоимость доставки 1  контейнера  Циндао-Новороссийск 4000$ ，Стоимость доставки Циндао-Ст. Питербург 1 контейнер около 4500 $. Рекомендуем договор на доставку заключить отдельно с транспортной компанией. Такую компанию ,с которой мы давно сотрудничаем,  можем вам рекомендовать.

Сроки реализации проекта:

Разработка проекта : 15-20 дней.

Изготовление оборудования 60-80дней.

Доставка до места строительства 45 дней.

25 января 2012